Ronneby december 2018

**Till våra kunder i Bredåkra**

Vi vill på detta sätt informera våra kunder i Bredåkra inför fiberinstallationen.

Som alla säkert har sett så har vi schaktat hela hösten i ert område. Arbetet har fortskridit sakta men enligt plan. Fastighetsprojekteringen pågår, men förväntas bli färdigställd inom någon vecka. Planerad installations start är vecka 4, 2019.

Vår entreprenör, CSAB, kommer att kontakta dig för tidsbokning.

Har du frågor kring installation, kontakta CSAB på mail [service@csab.se](mailto:service@csab.se)

Övriga frågor maila [fiber@miljoteknik.ronneby.se](mailto:fiber@miljoteknik.ronneby.se)

Med reservation för oförutsedda händelser såsom eller tjäle och snö.

Med vänlig hälsning,

Fiberavdelningen

Ronneby Miljö & Teknik AB