Ronneby december 2018

Till våra kunder i Saxemara

Vi vill på detta sätt informera våra kunder i Saxemara inför fiberinstallationen.

Vår entreprenör, CSAB, kommer att kontakta er för bokning av en lämplig tid.

Från vecka 49 och framåt:

Installationer påbörjas från Sjöhaga och väster ut.

Har du frågor rörande din fiberinstallation, kontakta CSAB på mail service@csab.se

Övriga frågor maila fiber@miljoteknik.ronneby.se

Undantaget följande områden:

Danaholmen; Inväntar beslut från Länsstyrelsen om tillstånd för sjögrävning.

Skärgårdsvägen söder om campingen; Ledningsrätt vi inväntar beslut.

Steningavägen, Spjälkönäs; Projektering av luftledning pågår.

Området kring Kvarnahagsvägen; Schakttillstånd inväntas från markägare.

Västra Dragsnäs; Handlingar till vägföreningen är lämnade för godkännande.

Vi kommer att påbörja arbetet vartefter tillstånden blir godkända.

Med reservation för oförutsedda händelser eller tjäle och snö.

Återställning för området kommer att pågå fram till kvartal 2, 2019.

Med vänlig hälsning,

Fiberavdelningen

Ronneby Miljö & Teknik AB