Ronneby december 2018

**Till våra kunder i Saxemara**

Vi vill på detta sätt informera våra kunder i Saxemara inför fiberinstallationen.

Vår entreprenör, CSAB, kommer att kontakta er för bokning av en lämplig tid.

**Från vecka 49 och framåt:**

Installationer påbörjas från Sjöhaga och väster ut.

Har du frågor rörande din fiberinstallation, kontakta CSAB på mail [service@csab.se](mailto:service@csab.se)

Övriga frågor maila [fiber@miljoteknik.ronneby.se](mailto:fiber@miljoteknik.ronneby.se)

**Undantaget följande områden:**

**Danaholmen;** Inväntar beslut från Länsstyrelsen om tillstånd för sjögrävning.

**Skärgårdsvägen** **söder om campingen;** Ledningsrätt vi inväntar beslut.

**Steningavägen, Spjälkönäs;** Projektering av luftledning pågår.

**Området kring Kvarnahagsvägen;** Schakttillstånd inväntas från markägare.

**Västra Dragsnäs;** Handlingar till vägföreningen är lämnade för godkännande.

**Vi kommer att påbörja arbetet vartefter tillstånden blir godkända.**

Med reservation för oförutsedda händelser eller tjäle och snö.

Återställning för området kommer att pågå fram till kvartal 2, 2019.

Med vänlig hälsning,

Fiberavdelningen

Ronneby Miljö & Teknik AB